**向冰瑶----周总结18（2017.3.29 -2018.4.11）**

**本周总结：**

①教师端：

●个人信息栏可以编辑职位/学位，可以修改地址

●美化练习管理：“最后更新”栏显示

●创建试题，上传解析附件无法识别出RAR的文件，现已更改为不限制

●遍历不规则对象方法。

●添加题型时，测试使用更改为考试使用，并默认使用练习使用

●修复了显示不规范问题



●修复了提示语不规范问题

●修复了部分界面前端存储数据被清除问题

●修复了我的试卷，我的试题两个按钮未添加跳转问题

②考试端：

●考试端跳转到学生中心常量修改

●练习模式如果报错则不提交，练习模式考试完成率80%以下不能提交。

●修复了界面跳转问题



●修复了重复报错拦截问题

●修复了考试界面数据渲染问题

③后台管理：

●新启后台管理项目

●路由配置

●axios配置

●所有界面侧栏，导航栏风格设计

●下载中心：列表设计+数据渲染

④学生端：

●修复了相关跳转配置问题

●修复了作业排版不规范问题

●修复我的作业列表课程名命名不规范问题

⑤学校端：

●修复了管理界面闪屏问题

●修复了权限控制问题

●修复界面显示，提示问题

●修复由于接口变更引发的报错

**下周计划：**

①后台下载中心

**向冰瑶----周总结19（2017.4.12 -2018.4.18）**

**本周总结：**

①后台管理：

●下载中心查询功能

●下载中心添加资料

●下载中心删除资料

●下载中心编辑资料

●下载中心路由配置

●修改了上传文件配置，编辑器配置

●新增常量表

●422拦截设置修改

②考试端：

●修复了题目比率计算错误的问题

●修复了特殊完形显示id问题

⑤学生端：

●我的作业增加数据判定，防止JS被阻断

**下周计划：**

①后台栏目管理

②后台登陆

**向冰瑶----周总结20（2017.4.19 -2018.4.25）**

**本周总结：**

①课程管理：

●下载中心列表界面设计及效果展示

●下载详情界面设计及效果展示

●首页轮播效果制作

②后台管理：

●下载资料分类API修改

●下载资料分类界面设计

●下载资料分类添加功能、删除功能

●修复了下载资料分类折叠面板部分问题

③考试端：

●修复查看解析，作文题目的参考答案没有显示的问题

●确认提交相关文字提示修改

④教师端：

●调整所有诊断测试，水平测试为：半期测试，期末测试

●修复教师用户\_ 考试系统 / 试卷管理 】阅卷之后 显示的页面中 得分应显示为0 却显示为“—”的问题

**下周计划：**

①课程管理相关界面制作

**向冰瑶----周总结21（2017.4.26 -2018.5.9）**

**本周总结：**

①课程（前端界面）：

●评论评星功能

●无缝轮播优化

●首页小轮播制作

●首页页面设计

②后台管理：

●回滚融合代码

●登陆界面添加

●Token机制添加

●角色权限设置与编辑树形控件

●后台管理顶部菜单栏调整

●修改后台上传文件objectKey，修改了存储位置及取消了大小限制

●用户个人信息存储调用及头像显示，首页加载判定

●修复了一些报错

③其他

●修复了考试端查看解析没有考试名称的问题

**下周计划：**

①书城相关界面制作

**向冰瑶----周总结22（2017.5.10 -2018.5.16）**

**本周总结：**

①后台管理：

●音频试听功能

●视频预览功能

●Office文件预览功能

●图文预览功能

●商品列表，搜索

●商品添加

●商品编辑

●商品删除

●订单列表

**下周计划：**

①随机出题考试

②商城客户端界面制作

**向冰瑶----周总结23（2017.5.17 -2018.5.23）**

**本周总结：**

①教师端：

●随机抽题组卷添加

●随机抽题组卷编辑

●试卷列表植入随机抽题试卷，并修改对应操作

●修复了班级测试详情表格导出问题

②后台管理：

●订单废弃功能

●订单详情界面设计，数据渲染

●订单列表样式调整

●商品回收功能

●订单回收站

●商品列表，订单列表导出功能

●发货清单（样式）

③学校端：

●常量表调整

**下周计划：**

①商城系统

**向冰瑶----周总结24（2017.5.24 -2018.5.30）**

**本周总结：**

①教师端：

●非随机抽题试卷参数添加

●路由调整

②后台管理：

●发货清单数据渲染与提交

●新增发货审批界面设计，时间过滤器

●发货审批数据渲染，实现发货审批预览打印功能

●修复订单详情报错

●新增vuexRouter仓库，实现后台顶部菜单栏动态化

●调整折扣计算方式

●完成退换货订单列表界面设计以及列表数据渲染

●完成退换货列表的搜索功能

●发退货查询处理界面 及数据渲染

●完成退换货查询处理接口更改处数据渲染，完成确认操作接口更改对接

③学校端：

●完成采购单列表的界面设计

●添加采购单界面设计

●添加学院接口对接，添加学员界面渲染以及数据的双向绑定

●采购单列表设计，数据渲染。添加采购单验证，异步按钮，返回列表

●采购通知删除

●采购单详情

●编辑采购单

●采购书籍列表界面设计

●根据后台变更，采购单请求参数调整

**下周计划：**

①学校端书籍采购，审核

②其他书城相关工作

**向冰瑶----周总结25（2017.5.31 -2018.6.6）**

**本周总结：**

①教师端：

●修复添加随机试题试卷时，编辑状态下直接保存course\_id丢失问题

●修复预览试卷，作文题解析丢失问题

●上传音频限制为mp3格式

②考试端：

●更改试听音频格式为MP3

③学校端：

●完成选书，选班组件的编写

●学院采购单列表界面设计，数据渲染

●学院已采购班级列表界面设计，数据渲染

●学院新增采购界面设计，数据渲染

●学院编辑采购，采购详情

●学校采购单管理列表界面设计，数据渲染

●学校审批采购单界面设计，数据渲染

**下周计划：**

①兼容优化

②其他书城相关工作

**向冰瑶----周总结26（2017.6.7 -2018.6.13）**

**本周总结：**

①教师端(天津项目新需求)：

●试卷批阅界面不再显示学生信息

●新增口语题

●编辑口语题

●添加试卷口语题题型添加，题型管理题型列表更新

●口语题预览，带口语题试卷预览

●口语题批阅

②考试端(天津项目新需求)：

●口语题考试

●口语题解析

③总后台：

●根据api变更调整封面图上传参数

●后台菜单管理由ItemMenu 更替为 shrink-menu

●修复了shrink-menu压缩模式下的问题

●收货地址地址列表设计与数据渲染，地址列表搜索功能

●收货地址编辑与删除

●后台采购单审核列表

●后台采购单学院列表

④学校端：

●学校端采购权限管理

●学校端审批优化

**下周计划：**

①总后台审批剩余部分

②总后台地址管理：联动地址调整为灵活地址

③总后台问答模块

**向冰瑶----周总结27（2017.6.14 -2018.6.20）**

**本周总结：**

①教师端：

●项目调试

◆口语题去除练习使用

◆常规试卷不能用于课时

◆用于课时的试卷不能直接发布

◆警告框样式调整

◆代替批阅试卷统计列表，屏蔽学生信息，列表宽度调整，列表页码，总数接口匹配

◆调整音频上传篡位问题  
 ◆预览试题，试卷换行问题

◆修复题帽题管理界面题干部分学科分类显示错误问题  
 ◆修复试卷预览选项不水平问题

◆敏感词替换

②考试端：

●项目调试

◆修复口语题答案显示异常问题

◆排版样式调整

◆Client本地非同源通信接收配置

◆退出考试端来路分析，并跳转至对应界面

◆考试界面交卷后跳转至对应界面

③考试Client端：

●完成个人信息输出

●完成学院信息输出

●cross-storage配置

●列表渲染

●Client本地非同源通信输出配置

**下周计划：**

①总后台审批剩余部分

②总后台地址管理：联动地址调整为灵活地址

③总后台问答模块

**向冰瑶----周总结28（2017.6.21 -2018.6.27）**

**本周总结：**

①总后台：

●学院采购记录列表数据渲染，搜索分类功能

●审批采购记录列表界面数据渲染

●审批采购单界面设计+数据渲染+数据收集

●采购单详情预览

●问题回复界面设计+数据渲染+数据收集

●问题列表审核，删除，详情，回复等功能的添加

●问题详情界面设计+渲染

**●项目调试**

◆根据新增需求调整商品分类大类，现已调整为创图分类+其他分类

◆修复token计时，token失效时间变量定义

◆添加商品时，缩略图不再限制

②教师端：

**●项目调试**

◆修复试卷列表点击发布以后，列表数据未更新的问题

◆修复试卷统计界面取值报错问题

◆修复token计时，token失效时间变量定义

◆废弃老新增试卷接口，引用tips大小写修复

③考试端：

**●项目调试**

◆修复客户端，web端界面跳转问题，来路判定修复

◆修复考试界面选择题不换行导致界面错乱问题

◆修复token检测问题，过期时间问题

◆修复考试练习模式标签不匹配问题

④考试Client端：

**●项目调试**

◆修复token检测问题，过期时间问题

⑤学校端：

**●项目调试**

◆审批列表状态判定调整

◆修复token检测问题，过期时间问题

**下周计划：**

①商品问答剩余部分

②调试

**向冰瑶----周总结29（2017.6.28 -2018.7.4）**

**本周总结：**

①总后台：

●审核问题界面+数据渲染+数据收集

●回复列表界面+数据渲染+数据收集

●评论问答删除功能，批量删除功能

●取消订单记录

●缩略图还原设置

●查看处理，处理分类

●菜单栏所有图标配置

●退换货列表快递公司

●出版社图片添加，编辑，图片显示

●退换货查询详情界面，退换货列表显示过滤

**●项目调试**

◆修复商品分类修改和删除时，没有传递column的问题

◆修复折叠面板不能开启的问题

◆退货退款，取消订单，换货API的调整

◆权限管理所有表格适配

◆课程管理所有表格宽度适配

◆内容管理表宽适配

◆商城管理表宽适配

◆问题列表表宽适配

◆课程管理所有表格宽度适配

②教师端：

**●项目调试**

◆试卷发布状态更新

③考试端：

**●项目调试**

◆考试界面时间兼容模式，兼容低版本FireFox

④考试Client端：

**●项目调试**

◆修复token检测问题，过期时间问题

⑤学校端：

●审核意见新增

●学校，学院采购权限管理

●添加书籍界面，添加书籍引用

**●项目调试**

◆操作栏显示调整

◆500报错拦截

◆意见双向绑定

◆采购书籍列表学校审核状态

◆修复token检测问题，过期时间问题

**下周计划：**

①学院采购重构

②调试

**向冰瑶----周总结30（2017.7.5 -2018.7.12）**

**本周总结：**

①学校端：

●书籍分类 出版社分类 ISBN分类

●添加书籍Modal界面班级配置数据+界面

●添加书籍回显，添加书籍调节，购物车效果

**●采购板块重构**

◆班级选书详情

◆采购书籍添加

◆班级组合于图书列表

◆采购书籍编辑模式

**●功能调试**

◆修复重复选书其他书籍数量不刷新问题

◆修复选择书籍每个班级书籍数量相同问题

◆修复回传表格不能添加数量相同的书籍的问题

◆添加书籍时分类，分为以前添加过的书籍和本次添加过的书籍并同时进行重复检测

◆删除已选好的书籍功能修复

◆修复编辑模式书籍数据丢失问题

◆学生订数班级数量赋值 删除提示调整

◆修复详情模式可以进入删除的问题

◆修复单个班级选书时无显示问题

◆表格微调，教师订数默0，500报错拦截

**●项目调试**

◆选书模式由多选框切换为table表格，完成table相关配置，api请求放置组件内

◆common.js封装调整

◆表格分页，表格数据条，表格数据初始化，表格栏目调整

◆取消操作栏，分页区域样式调整

◆班级选中效果,调整公共样式

◆选书界面调整

◆选班组件回传班级关联信息

◆已选书籍数组去重问题，传输数据冗余数据清理

◆修复班级数据类型报错的问题

◆采购书籍调整

◆班级选择完毕以后才能选择书籍

◆修改采购记录列表

◆添加书籍验证

**下周计划：**

①根据《新书城系统的问题汇总》进行项目调整