**创图文化----向冰瑶周总结1（2017.11.20 -2017.11.24）**

**本周总结：**

①完成前端本地环境部署，完成远程仓库配置（协作）

②完成单选页面布局（协作）

③完成单选页面编辑器动态插入，数据独立功能

④完成多选页面，不定项选择页面，填空题页面布局

⑤完成多选页面，不定项选择，题目数量控制

⑥完成多选页面，不定项选择，选项数判断与警告提示

⑦完成多选页面，不定项选择页面，填空题页面路由控制

**下周计划：**

①完成单选界面前端数据收集，后端数据获取，数据拼接并自测（协作）

②完善多选页面，不定项选择页面，填空题页面相关功能

③完成判断，问答界面路由控制与页面布局

**创图文化----向冰瑶周总结2（2017.11.25 -2017.11.30）**

**本周总结：**

①网页布局+路由控制：

完成了不定项选择题，填空题，判断题，问答题，名词解释题，翻译题，作文题，特殊完形填空题等普通类型题的网页布局+路由控制

完成了阅读理解题，完形填空题，听力题，材料题等题帽题1（主板块）+3（子板块）的网页布局+路由控制

②功能块：

完成了题帽题主板块子试题分组，解析附件动态展示功能；

完成了题帽题子板块题干阅览部分，文章展开收起功能。并将此板块抽离为了公共组件

完成了编辑子试题分组界面中分组表格的配置，并附带了预览，删除功能

**下周计划：**

①完成单选界面前端数据收集，后端数据获取，数据拼接并自测（协作）

②完善多选页面，不定项选择页面，填空题，判断题页面相关功能

**创图文化----向冰瑶周总结3（2017.11.31 -2017.12.07）**

**本周总结：**

①网页布局+功能块：

所有页面更替为新编辑器组件进行编辑

非题帽题页面冗余样式，函数的清除。布局优化

阅读理解分组功能添加，开启开关启动分组模式

题帽题题干部分预览效果（动态）：题干，难易度，时间，是否分享

阅读理解管理新增多选选项，支持单选、多选切换功能

所有界面提交由同步效果更改为异步效果，防止无效点击

②数据块：

非题帽题页面答案逻辑验证

特殊完形填空备选项，选择栏数据双向绑定

所有页面保存，保存数据并继续添加路由处理

非题帽题界面数据收集，api添加

阅读理解题帽部分+子试题部分数据收集，api添加

采用动态路由完成阅读理解板块paren\_cap\_id传值问题

新增四大计算属性用于切换动态路由

**下周计划：**

①完善所有非题帽题数据对接（协作）

②完成阅读理解剩余编辑部分数据对接（协作）

③完成题帽题剩余页面初步对接并自测（协作）

**创图文化----向冰瑶周总结4（2017.12.08 -2017.12.16）**

**本周总结：**

①网页布局+功能块：

完成四大题帽题管理界面分组数据渲染

完成四大题帽题子试题的渲染

完成四大题帽题题干部分，子试题添加部分，管理部分动态路由添加

完成题帽题各界面的跳转逻辑

管理界面动态显示未加入分组的试题

修复了阅读理解增加按钮错位问题

修复了阅读理解管理界面非分组试题不能操作问题

②数据块：

完成阅读理解题干部分组件抽离，编辑状态下group,附件的动态显示

完成预览界面预览只读，数据绑定

新增四大题帽题题干部分，子试题部分的api添加

完成了四大题帽题各界面数据收集

完成了四大题帽题各界面数据渲染

修复了阅读理解部分数据结构，完善了附件功能

**下周计划：**

①调整产品样式提升展示效果

②调整前端数据结构，优化代码执行效率

③抽离部分公共组件，提升代码复用率

④试卷部分准备工作（协作）

**创图文化----向冰瑶周总结5（2017.12.17 -2017.12.21）**

**本周总结：**

①网页布局+功能块：

修改了特殊完形填空板块数据绑定类型，修改了答案选择模式，调用了新的接口

修复了特殊完形填空板块不可选BUG，修复了该板块提交逻辑

调整了预览板块的样式，预览板块新增修改题干功能

普通完形填空未选取分组拦截设置

针对试卷子项目的试卷管理界面进行了初步的渲染工作

②数据块：

调整了所有板块的管理界面，修复了未分组试题和未加入分组试题数据填空错误的BUG

修改了普通完形填空api

针对试卷子项目的试卷管理界面进行了接口对接调试

**下周计划：**

①试卷部分页面布局

②试卷部分api对接

③题库调整