**向冰瑶----周总结52（2018.12.7 - 2018.12.13）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 调试 | ●课程详情课时完成率加百分比 | 100% |
| 4期功能优化 | ●课程管理-课时管理-默认展开所有章节  ●试卷预览，课时管理界面添加Loading效果  ●将课程列表界面中【管理】按钮内的菜单，更改为内部界面内置菜单 |
| **2** | **学生端** | 调试 | ●修复学生端查看练习试卷并继续练习时，跳转的时候当前界面路由也被替换的问题 | 100% |
| **3** | **学校端** | 调试 | ●对象遍历封装添加至Vue原型链中  ●授权班级给老师必须选择系统提供的老师  ●修复班级管理操作栏错位问题 | 100% |
| 4期功能优化 | ●学校端采购书籍列表增加班级详情界面  ●行政班编辑功能  ●学校端课程班管理菜单及新增课程班功能  ●院系设置-增加行政班管理按钮  ●左侧菜单栏增加管理主页链接  ●课程班已授权老师列表 |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 完成四期功能优化剩余部分工作 |
| 2 | 优化自测时发现的学校端需要优化的问题 |
| 3 | 优化自测时发现的教师端需要优化的问题 |
| 4 | 自测及项目优化 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年12月13日

**向冰瑶----周总结51（2018.11.30 - 2018.12.6）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 调试 | ●试卷统计分页功能添加  ●修复线上偶发的试卷统计界面卡死问题 | 100% |
| 新需求 | ●完成教师端新需求表格loading加载效果  ●跟读题干名称限制1500个字符 |
| **2** | **学校端** | 新需求 | ●完成学校端新需求学院管理员采购书籍增加模糊匹配以及书名搜索功能 | 100% |
| 调试 | ●修复了添加采购界面遍历报错的问题 |
| **3** | **考试端** | 新需求 | ●考试流程添加loading效果 | 100% |
| **4** | **总后台** | 调试 | ●修复完成了资料删除以后资料大小统计未归零的情况 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 熟悉学生端业务并分析代码结构 |
| 2 | 熟悉教师端，学校端部分业务并分析代码结构 |
| 3 | 熟悉view端静态部分代码结构及业务逻辑 |
| 4 | 自测及项目优化 |
| 5 | 修复发现的问题 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年12月6日

**向冰瑶----周总结50（2018.11.23 - 2018.11.29）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 调试 | ●修复编辑题库联级下拉菜单渲染问题  ●修复特殊完形填空下拉菜单出现nbsp的问题  ●必选变星星  ●题帽题分组删除新增描述调整  ●添加练习题，课程章节按照数据层级显示，剔除多余一级的显示  ●试卷预览界面添加试题跳转功能 | 100% |
| 新需求 | ●题库列表增加【公共】【私有】题库说明  ●添加统计数据当中的应考人数  ●题帽题选择分组时，过滤富文本中的标签 |
| 需求变更 | ●材料题题帽题去除试题公开选项  ●考试（试卷，个人信息等）头部相关信息根据后台变更前端显示进行调节  ●调整试卷统计的考试时间段数据渲染字段 |
| **2** | **学校端** | 新需求 | ●课程班加入学员分页处理 | 100% |
| **3** | **考试端** | 调试 | ●调整特殊完形填空选项当中出现nbsp;的问题  ●考试模式下听力只能听一遍，不能重复听 | 100% |
| 新需求 | ●没有次数的卷子再次进入测试时，不再显示重测按钮 |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 完成学校端新需求学院管理员采购书籍增加模糊匹配以及书名搜索功能 |
| 2 | 完成教师端新需求表格loading加载效果 |
| 3 | 检测并修复线上偶发的试卷统计界面卡死问题 |
| 4 | 自测及项目优化 |
| 5 | 修复发现的问题 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年11月29日

**向冰瑶----周总结49（2018.11.16 - 2018.11.22）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 调试 | ●修复了复制随机抽题试卷muild\_method传值错误的问题  ●修复了随机抽题期末试卷，再次编辑时，修改时间，保存时无法保存，时间自动被清空的问题  ●根据接口变动 | 100% |
| 新需求 | ●所有类型试卷选择课程以后不再显示时间选择  ●添加试卷时，有场次时不再设置考试时间段，没有场次则需要设置考试时间段。是否课程使用不影响靠时间段的选择  ●天商平台创建试卷不再进行是否选择随机卷，全部进入添加普通试卷界面  ●试题管理增加模糊匹配功能  ●试题列表不再显示练习题集，添加试题不再可以选择用于练习题，组卷不再能从练习题集里面选择试题进行组卷  ●所有试卷不再进行共享，试卷是否公开由题库类型决定  ●考试列表我的试卷，公共试卷区分关键字段更改，考试如果为场次，则考试时间范围变更为场次的试卷范围，并可以存在多个 |
| **2** | **书城** | 首页重构 | ●完成精彩互动版块的开发  ●完成banner处菜单设计  ●完成所有Banner盒子大小调整以及banner更新  ●顶部搜索栏，二维码设计  ●iconfont添加，广告位图片添加  ●所有板块hover效果添加，字体样式添加  ●调整了其他样式问题 | 100% |
| **3** | **考试端** | 调试 | ●请求用户信息放置在Token获取之后，防止VIEW端提前加载考试端出现报错问题  ●修复部分试卷继续考试黑屏问题 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 修复编辑题库联级下拉菜单渲染问题 |
| 2 | 修复特殊完形填空选项nbsp问题 |
| 3 | 准备聊天跳转窗口设计 |
| 4 | 自测各端 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年11月22日

**向冰瑶----周总结48（2018.11.9 - 2018.11.15）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 3期调试 | ●修复公共题库无显示问题  ●修复了试题管理界面私有公有题库显示不正确的问题  ●教师身份和管理员身份做出题库操作权限管理，只能操作权限对应的功能  ●跟读上传音频大小限制为5MB  ●修复了子试题预览时，题干部分会显示nbsp的问题 | 100% |
| **2** | **总后台** | 新需求 | ●app版本管理添加教师端，学生端选择 | 100% |
| **3** | **书城** | 首页重构 | ●推荐课程板块重构  ●在线课程板块重构  ●智能测试板块重构  ●推荐教材板块重构 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 周五完成首页剩余板块重构，下周执行项目优化与调试 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年11月15日

**向冰瑶----周总结47（2018.11.2 - 2018.11.8）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 3期调试 | ●考试列表考试名称加描述  ●每题分值以及每题可调节分值扩充为1000分  ●随机试卷添加，随机复制卷添加，复制卷添加，取消course\_id获取，取消id验证 | 100% |
| **2** | **学校端** | 调试 | ●搜索老师api调整  ●院系管理加班班级可以输入字符串  ●班级验证调整 | 100% |
| 新需求 | ●课程班加入学生功能重做 |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 项目优化与调试 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年11月8日

**向冰瑶----周总结46（2018.10.27 - 2018.11.1）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 3期调试 | ●试题列表，获取练习题目api更改  ●删除题库API调整  ●修复创建题库时，学科分类改变没有清楚后面选择的问题 |  |
| 其他调试 | ●教师端个人设置调整  ●练习试卷页面，选择知识点api调整  ●修复了练习题删除第一级选择时，选择栏消失的问题  ●课时界面请求试卷api调整  ●章节测试试卷接口更换  ●修复练习试卷选知识点后被清空的问题 |
| **2** | **考试端** | 调试 | ●修复断点保护后，再次交卷统计错误的问题  ●修复断点保护后，再次提交已完成小题统计错误的问题 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 项目优化与调试 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年11月1日

**向冰瑶----周总结45（2018.10.19 - 2018.10.25）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **总后台** | 功能调试 | ●添加课程订单说明  ●shrink-menu更替为手风琴模式 |  |
| **2** | **教师端** | 跟读管理 | ●跟读api配置  ●跟读路由配置  ●跟读列表界面设计，数据渲染  ●跟读查询搜索功能  ●添加跟读界面设计，数据收集  ●编辑跟读数据渲染，数据收集  ●跟读删除功能  ●跟读数据深层验证功能  ●跟读多级连选组件制作 | 100% |
| 3期调试 | ●试题列表，获取练习题目api更改  ●修复编辑练习题时，课程章节显示的路径与保存的不一致的问题  ●修复3期练习题库翻页，无法显示数据的问题 |
| 其他调试 | ●听力复合题分组可传入音频  ●考试范围添加场次常量，剔除基于原来业务逻辑的多于代码。收集新的场次数据  ●修复编辑模式下，考试范围渲染失败的问题  ●修复天商学科分类的无法回显的问题  ●添加练习知识点选项框加宽 |
| **3** | **考试端** | 调试 | ●考试模式，练习模式去除收藏此题无效功能 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 总后台编辑订单管理优化 |
| 2 | 教师端编辑跟读优化 |
| 3 | 优化整体项目代码 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年10月25日

**向冰瑶----周总结44（2017.10.12 - 2018.10.18）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **总后台** | 课程订单管理 | ●课程订单管理路由配置  ●课程订单管理api配置  ●课程订单管理列表界面设计与数据渲染（课程订单查询功能）  ●课程订单管理删除功能  ●课程订单管理列表搜索功能  ●课程订单开通界面设计与数据收集（课程订单新增功能）  ●课程订单数据收集与数据提交（课程订单编辑功能）  ●课程开通组件开发  ●多级连选组件开发  ●批量开通用户功能开发  ●课程搜索，筛选功能开发 | 100% |
| 销售人员管理 | ●销售人员管理路由配置  ●销售人员管理api配置  ●销售人员管理列表界面设计与数据渲染（销售人员查询功能）  ●销售人员管理删除功能  ●新增销售人员界面设计与数据收集（销售人员新增功能）  ●销售人员数据收集与数据提交（销售人员编辑功能） |
| 新功能调试 | ●修复了样式问题造成的开启课程订单过多的时候最下面选项不能看见的问题  ●修复课程选择组件，选择课程时，清除了课程分类但是数据没有重新请求的问题 |
| **2** | **教师端** | 3期调试 | ●修复添加试题时，公共题库无法显示的问题  ●修复创建题库时学科分类是必选项，应加“\*”号的问题  ●教师端创建试题DatePicker年份选择只显示到月  ●所有题型去除加入共享题库选项  ●修复题库设置删除题库被描述为了删除试题的问题 | 100% |
| 其他调试 | ●修复主菜单栏有时会出现多个的情况 |
| **3** | **考试端** | 调试 | ●查看解析默认渲染第一种题型 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 总后台新开发功能自测 |
| 2 | 修复&优化3期项目 |
| 3 | 优化整体项目代码 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年10月11日

**向冰瑶----周总结42，43（2017.9.28 - 2018.10.11）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 调试 | ●截止到3期前的修复内容同步到天商项目  ●修复了练习管理部分面包屑不正确问题  ●复合题型管理界面不再显示学科分类  ●修复了3期项目组卷选题时，题库分类清除时，列表没有及时更新的问题  ●正式环境2期项目组卷知识点分类数据显示错误问题修复  ●修复组卷选题时的学科分类清空问题  ●复合题型分组默认2个分组  ●正式环境2期复合题增加删除功能 | 100% |
| 2 | 考试端 | 调试 | ●优化了题帽题出现二级滚动条的问题  ●优化了题帽题的显示格式  ●优化了题帽题作答题目样式  ●优化顶部导航按钮遍历没有带key导致的控制台警告问题  ●优化考试端界面报警告问题  ●优化后台没有数据时，界面显示被阻断问题  ●优化试卷类型判定逻辑  ●考试屏幕大小样式兼容  ●路由调整，代码格式调整  ●修复了点击上一组 或者 下一组按钮的时候 show\_which没有重置导致不能打开后续题帽题的问题  ●练习模式不进入全屏  ●取消了考试界面音频，视屏多于的显示  ●剔除非null 显示音频 视屏的问题  ●修改音频视屏显示机制  ●调整基于样式调整带来的锚链接跳转问题 | 100% |
| 3 | 总后台 | app版本管理 | ●app版本管理，修改apk文件默认的存储位置  ●apk大小限制扩充为500MB  ●app版本管理增加大小计算功能，并收集传入大小和名称  ●修复上传app版本出现的问题  ●修复路径问题 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 自测3期项目 |
| 2 | 修复&优化3期项目 |
| 3 | 优化整体项目代码 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年10月11日

**向冰瑶----周总结41（2017.9.21 - 2018.9.27）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 新需求 | ●IP范围非必须 | 100% |
| 2 | 调试 | ●题库选择必填验证  ●剔除用于组卷的获取学校，班级结构的多于接口  ●修复组卷时，预览特殊完形填空试题，特殊完形填空的答案显示为id的问题  ●修复了试题列表在进行学科分类搜索时，剔除条件以后搜索内容没有及时进行更新的问题  ●修复添加/编辑试题，课程章节被删除时，后置选择id不清空的问题 | 100% |
| 3 | 考试端 | 调试 | ●解析音频 视频 显示机制更改  ●修复题帽题里面的大题乱序以后，每个大题的分数没有跟随题乱序来乱序 | 100% |
| 4 | 总后台 | 学科分类管理 | ●学科分类管理路由，api，界面设计  ●完成学科分类管理列表的详情展示  ●学科分类添加功能  ●学科分类删除功能 | 100% |
| 5 | app版本管理 | ●app版本管理列表展示  ●完成app版本管理的添加功能  ●完成app版本管理删除功能，批量删除功能  ●完成app版本管理编辑功能  ●app版本管理新增附件功能 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 自测3期项目 |
| 2 | 修复&优化3期项目 |
| 3 | 2期修复的BUG同步至天商 |
| 4 | 优化整体项目代码 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年9月27日

**向冰瑶----周总结40（2017.9.14 - 2018.9.20）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 试卷管理 | ●添加试卷3期功能开发  ●编辑试卷3期功能开发  ●试卷列表3期功能开发 | 100% |
| 2 | 课程评论 | ●教师端课程评论api，课程评论界面设计，数据收集与渲染，课程搜索功能 | 100% |
| 3 | 试题管理 | ●完成所有非题帽题客观题（除单选题）的3期功能开发  ●完成所有非题帽题主观题的3期功能开发  ●完成所有题帽题客观题的3期功能开发  ●完成所有题帽题主观题的3期功能开发  ●所有题型在添加时，均可跳转至题库添加，添加题库 | 100% |
| 4 | 调试 | ●调整添加试题选择课程章节后删除无效的问题  ●修复富文本编辑器首字母被复制问题  ●调整编辑试题时间存储问题  ●剔除了三期添加试卷时相对于2期不需要的功能代码  ●修复组卷选题时，题干空格显示空格标签的问题  ●修复试卷选题时，按照课程进行筛选时，筛选条件重复的问题  ●调整了题库管理界面题库类型分类的默认值 | 100% |
| 5 | 考试端 | 调试 | ●修复首次考试不能进入全屏的问题  ●修复解析满分显示多了一个K的问题  ●去除题帽题解析时显示每题XX分  ●调整基于用户信息api变化带来的变动  ●信息确认框优先显示行政班，无行政班显示课程班 |  |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 自测3期项目 |
| 2 | 修复&优化3期项目 |
| 3 | 第二期及以前版本，天商版本自测及优化修复 |
| 4 | 协助完成课时下面展示练习题 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年9月20日

**向冰瑶----周总结39（2017.9.7 - 2018.9.13）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 题库管理 | ●题库管理列表界面设计  ●题库管理列表数据渲染  ●题库管理列表搜索功能  ●新增题库分类功能  ●编辑题库分类功能  ●删除题库分类功能  ●完成教师和平台管理者的功能区分 | 100% |
| 2 | 试卷名称调试需求 | ●试卷列表试卷名称增加描述，防止在标题过长时，出现看不全的情况 | 100% |
| 3 | 试题管理 | ●单选题新增功能3期功能开发  ●单选题编辑功能3期功能开发 | 100% |
| 4 | 调试 | ●调整了以前公用方法被写在api里面的问题  ●调整了subject\_category异步验证问题  ●调整创建题库界面的返回路由  ●修复题库列表取消学科分类时，搜索不重置的问题，修复部分位置请求数据没有初始化页码的问题 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 三期项目 |
| 2 | 相关调试工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年9月13日

**向冰瑶----周总结38（2017.8.31 - 2018.9.6）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 新需求 | ●所有题型保存并继续添加时，记忆难度选项  ●增加IP白名单的不限制ip的说明  ●试卷是否加入课程都需要填写考试时间段  ●听力复合题，材料题分组录入切换为富文本模式 | 100% |
| 2 | 调试 | ●题库列表路由调整  ●修复了口语题保存时，选择保存并继续添加，发生的报错问题  ●修复口语题继续添加问题  ●修复了复合题分组富文本框无法删除的问题  ●修复了题帽题预览时，跳转子试题未进行双重判定而导致跳转路由不准确的问题 | 100% |
| 3 | 总后台 | 新需求 | ●完成课程评论的列表展示功能  ●完成课程评价的审核功能，批量审核功能，状态搜索功能  ●完成资料审核的展示，搜索，审核功能  ●完成商家统计中采购学院统计的多级联选功能  ●取消采购单列表里面的时间选择  ●商家统计界面：采购学院筛选增加班级筛选  ●课程管理问答列表：提问内容去除标签 | 100% |
| 4 | 调试 | ●修复了商家通缉多级筛选出现的父级修改，子级不清空的问题  ●修复了商家统计列表挤压变形的问题 | 100% |
| 5 | 考试端 | 调试 | ●剔除提示当中断电不消耗考试时间的说明 | 100% |
| 6 | 学校端 | 调试 | ●采购书籍无数据阻断流程规避  ●天商项目2期项目代码追加 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 三期项目 |
| 2 | 相关调试工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年9月6日

**向冰瑶----周总结37（2017.8.24 - 2018.8.30）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 总后台 | 登陆界面改版 | ●vue+canvas登录界面升级 | 100% |
| 2 | 新需求 | ●后台确认退款等增加确认对话框modal框 | 100% |
| 3 | 新需求 | ●退换货列表按钮状态更新，显示更多状态并进行颜色区分 | 100% |
| 4 | 调试 | ●修复Token检测后路由无跳转问题  ●后台登陆报错拦截，账号密码错误过滤  ●上传图片格式不再区分大小写  ●修复编辑模式下，不能修改图片的问题  ●修复了添加商品封面删除时的报错问题  ●修复Token检测后路由无跳转问题 | 100% |
| 6 | 考试端 | 练习不全屏 | ●试卷中，练习模式不执行全屏模式 | 100% |
| 9 | 学校端 | 新需求 | ●完善选择教材时，再次选择班级时，已选择的班级和未选择的班级无法区分的问题 | 100% |
|  | 调试 | ●修复了学院征订任务选班选书时，先选一个班一本书，再加一个班一本书，新增的第二个班级所选的2本书是一本相同的书的问题 |  |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 三期项目 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年8月30日

**向冰瑶----周总结36（2017.8.17 - 2018.8.23）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 快速录入扩充 | ●单选题，多选题，不定项，题帽题中的单选题，多选题快速录入模式新增两种，完成原型上所有快速录入方式的录入 | 100% |
| 2 | 停用试卷增加提示 | ●停用试卷弹出对话框，停用试卷关闭操作栏 | 100% |
| 3 | 后台字段增加 | ●复制试卷获取试卷详情接口增加copy字段 | 100% |
| 4 | 场次设置 | ●普通试卷，随机试卷考试范围添加场次设置 | 100% |
| 5 | 调试 | ●普通复制试卷不能设置子试题分值  ●label-width调整  ●针对题帽题分组类型配分，以及查看题帽题分组类型的分组文字进行标签清除  ●修复普通试卷，随机试卷添加试卷时，考试时段为空，则无法再次保存的问题  ●修复了考试时段during\_time字段问题，修复了赋值试卷的情况下，选择范围不一样的问题  ●修复了切换为课程使用时，仍然验证时间的问题 | 100% |
| 6 | 考试端 | 口语题解析功能 | ●口语题额外传值‘file’  ●口语题解析识别  ●口语题上传附件加标识  ●完成解析口语题得分结果显示  ●完成口语题学生作答音频显示  ●口 | 100% |
| 7 | 授权码 | ●加入考试增加授权码的验证，接收，传输  ●去除基于授权码没有的权限不足报错拦截  ●完成了题帽题（分组）数据还原功能  ●完成了特殊完形填空数据还原功能  ●完成还原数据过程中判定题型是否完成的逻辑 | 100% |
| 8 | 调试 | ●完成口语题视频加载  ●修复进入考试自动全屏，内容过多时，没有滚动条，无法显示所有题的问题  ●调整了考试界面处于全屏模式下的样式 | 100% |
| 9 | 学校端 | 调试 | ●修复搜索不刷新翻页的问题 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 二期项目自测并优化可以继续优化的部分 |
| 2 | 新任务准备 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年8月23日

**向冰瑶----周总结35（2017.8.10 - 2018.8.16）**

1. **本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 试卷乱序 | ●添加试卷时，增加题干乱序以及选项乱序  ●随机出卷加入乱序功能 | 100% |
| 2 | 复制试卷 | ●复制试卷路由，复制试卷按钮，复制试卷界面  ●添加复制试卷功能，编辑复制试卷功能  ●随机添加试卷复制功能 | 100% |
| 3 | 调试 | ●随机试卷，非随机试卷编辑模式跳转路由。试卷列表个试卷编辑模式跳转  ●修复集合型填空题是否需要按顺序回答的问题 | 100% |
| 5 | 考试端 | 题帽题自由配分 | ●将组卷时每个题帽题小题分配的分值，每个题帽题的分值，并入到后台反馈的数据对应的层级，并在考试界面予以显示 | 100% |
| 6 | 断点保护 | ●完成了非题帽题数据还原功能  ●完成了题帽题（非分组）数据还原功能  ●完成了题帽题（分组）数据还原功能  ●完成了特殊完形填空数据还原功能  ●完成还原数据过程中判定题型是否完成的逻辑 | 100% |
| 7 | 口语题完善 | ●OSS 引入，完成口语题口语音频收集并提交 | 100% |
| 8 | 调试 | ●完成了单选题，多选题，判断题，不定项，等选择类题目的断点保护功能修复了初次答题时，json数据包报错的问题  ●调整考试界面样式  ●去除考试端所有的控制台调试显示  ●去除考试端所有的控制台调试显示  ●特殊完形子试题type类型基于后台反馈20，目前暂时调整为采用20进行判断  ●修复了由于iview迭代导致Select组件内部option不能显示的问题 | 100% |
| 9 | 学校端 | 调试 | ●修复采购书籍时，分类搜索栏4级搜索内容均一致的问题 | 100% |

1. **下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 二期项目自测 |
| 2 | 二期项目发现的BUG进行修复 |

1. **意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年8月16日