**向冰瑶----周总结65（2019.3.15 - 2019.3.21）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 优化 | ●随机试卷编辑题型列表显示题库试题数量，注意事项调整，Modal框，Table表样式调整 | 100% |
| 调试 | ●websoket send对象调节  ●修复教师端发通知 授权班级里 选择课程班没有生效 没有展示出来的问题 |
| **2** | **考试端** | - | - | - |
| **3** | **学校端** | 优化 | - | 100% |
| 调试 | ●修复了行政班编辑，班级名称输入汉字保存后，再次编辑无法读取汉字的问题，以及班级人数字段变更的问题  ●修复了跳转到院系404的问题，修复链接错误问题  ●修复行政班，课程班不能导出表格的问题 |
| **4** | **学生端** | 调试 | ●未读信息标记，消息加标题 | 100% |
| **5** | **总后台** | 调试 | ●修复后台试卷管理没翻页的问题  ●修复后台试卷管理没法翻页的问题  ●取消给学院管理员发送消息勾选同一user\_id | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 相关调试工作 |
| 2 | 增加更多的注释，提高代码可维护性 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年3月21

**向冰瑶----周总结64（2019.3.8 - 2019.3.14）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 优化 | ●教师向学生添加通知，如果学生数据处于请求状态，则modal框添加loading效果。 | 100% |
| 调试 | ●添加学生通知send\_type调整为single  ●修复了学生课程列表中，下拉菜单筛选被菜单遮挡的问题 |
| **2** | **考试端** | 调试 | ●填空题完成status监测调整，由聚焦调整为失焦 | 100% |
| **3** | **学校端** | 优化 | ●学校管理员，院系设置，行政班管理，跳到该系（或专业）的班级筛选下面 | 100% |
| 调试 | ●学校管理员，院系设置，行政班管理，点击按钮以后，行政班管理界面会自动检索并显示对应的搜索条件，并查询列表  ●修复异步请求请求完毕以后没有清除$store对应查询条件的问题  ●教师登陆详情列表条数限制字段修改为limits  ●修复学校管理员，课程班管理，加入学生，切换每页显示条数，再切换时部分被遮挡的问题  ●课程班授权列表页码总数字段调整  ●课程班学生列表总数字段调整  ●当没有权限时，学校端会跳转至首页 |
| **4** | **学生端** | 新需求 | ●合工大学生端的入口公告修改为：关于合工大2018-2019《形势与政策》补考公告 | 100% |
| **5** | **总后台** | 调试 | ●后台管理员向学院管理员发送通知的时候如果这个学院管理员id不存在则不予以显示 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 相关调试工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年3月14

**向冰瑶----周总结63（2019.3.1 - 2019.3.7）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 新需求 | 无 | 100% |
| 调试 | ●教师端添加班级类型通知添加module  ●课程管理 学员管理 页面 左侧增加了左侧菜单，修复了学员管理菜单切换方法没有定义的BUG，优化了其他界面2级菜单的缩进效果  ●配置网页在线时长Websoket相关方法，事件处理  ●websoket检测带course\_id的界面，并采集path，user\_id等数据与后台完成通信  ●修复学习进度统计列表中，由于iview库的Progress组件BUG造成的null进度显示100%的问题 |
| **2** | **考试端** | 无 | | |
| **3** | **学校端** | 新需求 | 无 | 100% |
| 调试 | ●课程统计调整  ●修改了花去通知的学院列表含人接口，修改了添加学院管理员组件结构，修改了添加通知父组件结构  ●修复学校管理员，行政班管理，编辑按钮只能弹出一次的问题  ●修复学校管理员，发通知，附件不能上传文件类型，只能上传图片的问题  ●学校端添加老师开启学院管理员添加模式，直接检索学院进行教师添加，不再显示其他学院教师  ●调增了学校添加教师组件的数据结构，调整了父子组件通信方法，调整了表单数据清算结构，调整了render数据结构完善学校管理员，发通知。选择【教师用户】，只能选择一个学院的教师的问题  ●学校管理员向教师发送通知，当用户从新选择学院，完成选择，取消选择，再次进入组件这几种情况的时候，针对选择的数据进行清空，同时也清空全选状态  ●新增了学校管理员添加教师组件，调整了新组件与父组件之间的传值问题，调整了相应的数据结构与方法  ●班级管理菜单路由顺序调整  ●调整班级管理菜单顺序  ●学校端添加学生通知树状结构改为异步结构，5连API配置，完成通知学生一层异步数据api配置与数据渲染  ●完成学校端向学生添加通知，树状结构展示列表剩余部分异步渲染问题  ●树状结构下面层级没有数据时进行提示  ●完成添加学生通知子组件异步树状数据结构设计，数据回传，父组件数据接收  ●完成父组件针对接收的学生数据的反向渲染  ●优化异步请求未打开班级时不能获取学生数据而导致全选数据缺失的问题  ●增加班级学生勾选数量占比显示，无选择班级进行隐藏，表单user\_id数据收集 |
| **4** | **学生端** | 调试 | 无 | 100% |
| **5** | **总后台** | 调试 | 无 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 学校管理员，院系设置，行政班管理，跳到该系（或专业）的班级筛选下面 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年3月7

**向冰瑶----周总结62（2019.2.22 - 2019.2.28）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 新需求 | 无 | 100% |
| 调试 | ●通知阅读以后标记完成状态（api+列表状态icon显示）  ●修复[学员管理][学习进度] 课时学习时长显示不正确的问题  ●修改了试卷预览界面，复合题型的每题分值不再按照均分显示，而是按照每个子题的分值在子题题干上予以显示  ●调整了试卷题帽题分值双绑，兼容处理以前试卷的考试分值计算  ●查看通知切换为列表模式，阅读所有通知单独显示Modal框，单独查看通知内容  ●course-classHour-admin菜单缩进  ●配合api针对所有学生成绩列表进行调节  ●课程班列表界面添加  ●兼容组卷以前没有数据question\_setting的问题，考试试卷分数验证兼容化  ●向课程添加试卷的试卷列表增加分页功能 |
| **2** | **考试端** | 无 | | |
| **3** | **学校端** | 新需求 | 无 | 100% |
| 调试 | ●通知阅读以后标记完成状态  ●行政班管理->学员管理->顶部班级信息切换新接口，下方学生信息显示总条数并进行分页  ●修改课程班管理文本描述错误问题  ● 在查看通知里，阅读时间进行过滤，只有阅读过后的通知，显示阅读时间  ●待接收的通知列表切换为列表模式 |
| **4** | **学生端** | 新需求 | 无 | 100% |
| 调试 | ●笔记详情筛选，关键词搜索  ●搜索笔记详情时，如果父级改变，则清空显示与提交数据课程名称取消使用vuex进行存储，改为sessionStorage进行存储 |
| **5** | **总后台** | 调试 | ●从新构造了父子组件通信的数据结构，使后台管理员向教师发送通知时，可以向不同学院的老师发送通知  ●去除无添加学校管理员数据时无id的显示 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 优化四期相关的界面显示 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年2月28

**向冰瑶----周总结61（2019.2.15 - 2019.2.21）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 新需求 | ●老师添加通知-按课程添加-按学生添加  ●教师端可以查看学校端推送过来的通知，并显示 | 100% |
| 调试 | ●修复重新选择班级，以前选择的班级数据仍然在里面的问题  ●提交失败以后需要还原user\_id  ●修复后台报错以后删除班级无效的问题  ●按班级查询学生api  ●修复按照课程发通知-按照学生发通知显示错误问题  ●修复因为调试代码导致的保存不成功的问题  ●修复了按照课程添加通知，并按照学生添加，添加数据有误的问题  ●调节了按课程添加的组件样式  ●修复由于Obeject.assign合并对象造成的父子组件二次传值目标对象被修改的问题  ●修复删除班级时，没有做出检测从而在没有班级的时候，取消显示学校，学院层  ●当没有选择班级或者学生时，同样清除学校，学院层的显示 |
| **2** | **考试端** | 无 | | |
| **3** | **学校端** | 新需求 | ●学校端查看通知功能，剩余部分 | 100% |
| 调试 | ●修复授权课程班多次请求且有一次的请求参数错误的问题  ●修复由于组件传值混淆于用户内部修改值而造成的再编辑模式下，赋值失败的问题  ●修复学校端查看通知详情未进行详细分类的问题  ●修复课程班授权时，用于搜索的搜索栏数据为行政班数据  ●调整了学校管理员向老师发送通知时，modal框部分title显示不正确的问题，优化了字段布局样式  ●无教师数据时显示警示框  ●通知详情姓名不再使用username而是使用必带的realname  ●修复当删除某一通知教师时，如果为清空状态，则清空学校层数据  ●添加教师通知时，如果没有添加数据，则不显示学校层 |
| **4** | **学生端** | 无 | | |
| **5** | **总后台** | 调试 | ●完善后台管理系统由于缺少学院管理员数据而不能收集并提交通知学院管理员通知的功能 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 修改禅道上记录的剩余BUG |
| 2 | 优化四期相关的界面显示 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年2月21

**向冰瑶----周总结60（2019.2.12 - 2019.2.13）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 新需求 | ●教师端按授权班级添加学生  ●教师端通知详情 | 100% |
| 调试 | ●按照课程进行通知  ●路由补偿 |
| **2** | **考试端** | 无 | | |
| **3** | **学校端** | 新需求 | ●添加学生树状结构  ●添加学生数据完毕外部父组件渲染，及通知提交  ●添加学生树状归集到专业下，并可视  ●学校端查看通知详情界面  ●权限控制，当权限不足时不予以显示通知学院管理员 | 100% |
| 调试 | ●获取待通知的学生列表api  ●添加通知注释  ●路由调整 |
| **4** | **学生端** | 无 | | |
| **5** | **总后台** | 无 | | |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 继续完成四期相关优化工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年2月21日

**向冰瑶----周总结59（2019.1.25 - 2019.1.31）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **学校端** | 新需求 | ●相关路由，api配置新增通知父组件界面数据收集  ●学院管理员查询，数据采集组件父组件回显渲染  ●查询教师组件，父组件回显，通知教师功能 | 100% |
| **2** | **总后台** | 新需求 | ●获取教师用户api，教师用户组件数据收集，父组件教师用户数据回显与提交  ●添加通知新增切换类型，清空表单数据，显示层数据，并刷新验证 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 继续完成四期相关优化工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年1月31日

**向冰瑶----周总结58（2019.1.18- 2019.1.24）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 新需求 | ●笔记详情api，笔记详情界面头部总计数据渲染  ●个人学习进度详情  ●按课程添加班发送通知组件  ●按授权班级添加班级发送通知组件 | 100% |
| **2** | **总后台** | 新需求 | ●平台管理添加通知界面，相关组件界面，路由配置  ●common样式新增  ●新增通知-通知类型添加，通知管理api  ●新增通知-学校管理员添加组件  ●已选学校管理员父组件反向渲染  ●通知列表api调整，修改通知列表文件名字及其相关路由配置  ●通知管理列表数据渲染  ●删除通知功能  ●通知回执详情界面渲染，api配置，路由配置，数据渲染  ●添加通知-添加学院管理员组件界面设置，学院管理员查询api | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 继续完成四期相关优化工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年1月24日

**向冰瑶----周总结57（2019.1.11- 2019.1.17）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 新需求 | ●学员进度详情界面设计 | 100% |
| **2** | **考试端** | 调试 | ●token失效恢复跳转  ●修复组件针对判断题重新赋值出错的问题  ●400状态拦截，后台410报错拦截  ●答题卡颜色调节 | 100% |
| 新需求 | ●图片loading效果优化  ●考试，练习报错不再跳转，并尝试提示  ●计时函数调整，前台时间匹配后台时间，并在提交答案的时候进行更新  ●解析兼容模式 |
| **3** | **学生端** | 调试 | ●公共样式表调整  ●更改组件域名插槽 | 100% |
| 新需求 | ●《我的笔记》笔记数  ●查看笔记时，直接跳转到笔记详情列表  ●笔记详情列表界面设计  ●笔记详情数据渲染（部分）  ●笔记详情课程名渲染  ●笔记删除功能 |
| **4** | **学校端** | 调试 | ●iview 优化版本迭代  ●修复 teacher.vue多了一个form 结束标签的问题  ●剔除重复路由 | 100% |
| 新需求 | ●通知管理路由配置，学校通知管理界面设置  ●学院管理回执查看界面设计 |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 继续完成四期相关优化工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年1月17日

**向冰瑶----周总结56（2019.1.4- 2019.1.10）**

**一、本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| **1** | **教师端** | 调试 | ●iview-loader添加 | 100% |
| 新需求 | ●普通考试验证码频次选项添加  ●其余类型试卷添加验证码频次 | 100% |
| **2** | **考试端** | 调试 | ●练习模式Modal框调整  ●题帽题单选多选绑定值调节 | 100% |
| 新需求 | ●防作弊加密算法  ●网速过慢提交失败重新提交，超过次数弹出提示栏  ●答题未答上时，同时清除答题卡上的完成状态，同时完成题数还原  ●公告添加  ●网络延迟提示优化，后台400独立报错拦截  ●考试禁止复制功能，防复制优化 |
| **3** | **学生端** | 新需求 | ●合工大公告 | 100% |

**二、下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 继续完成四期相关优化工作 |

**三、意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2019年1月10日