**向冰瑶----周清表35（2017.8.10 - 2018.8.16）**

1. **本周工作总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **平台** | **工作内容** | **完成情况** | **进度** |
| 1 | 教师端 | 试卷乱序 | ●添加试卷时，增加题干乱序以及选项乱序  ●随机出卷加入乱序功能 | 100% |
| 2 | 复制试卷 | ●复制试卷路由，复制试卷按钮，复制试卷界面  ●添加复制试卷功能，编辑复制试卷功能  ●随机添加试卷复制功能 | 100% |
| 3 | 调试 | ●随机试卷，非随机试卷编辑模式跳转路由。试卷列表个试卷编辑模式跳转  ●修复集合型填空题是否需要按顺序回答的问题 | 100% |
| 5 | 考试端 | 题帽题自由配分 | ●将组卷时每个题帽题小题分配的分值，每个题帽题的分值，并入到后台反馈的数据对应的层级，并在考试界面予以显示 | 100% |
| 6 | 断点保护 | ●完成了非题帽题数据还原功能  ●完成了题帽题（非分组）数据还原功能  ●完成了题帽题（分组）数据还原功能  ●完成了特殊完形填空数据还原功能  ●完成还原数据过程中判定题型是否完成的逻辑 | 100% |
| 7 | 口语题完善 | ●OSS 引入，完成口语题口语音频收集并提交 | 100% |
| 8 | 调试 | ●完成了单选题，多选题，判断题，不定项，等选择类题目的断点保护功能修复了初次答题时，json数据包报错的问题  ●调整考试界面样式  ●去除考试端所有的控制台调试显示  ●去除考试端所有的控制台调试显示  ●特殊完形子试题type类型基于后台反馈20，目前暂时调整为采用20进行判断  ●修复了由于iview迭代导致Select组件内部option不能显示的问题 | 100% |
| 9 | 学校端 | 调试 | ●修复采购书籍时，分类搜索栏4级搜索内容均一致的问题 | 100% |

1. **下周工作计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作内容** |
| 1 | 二期项目自测 |
| 2 | 二期项目发现的BUG进行修复 |

1. **意见或建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 无 |

填表人：向冰瑶 填表时间：2018年8月16日